Orientering. AB Studsgården, nye udearealer

Gartneren (Malmos AS) har nu været i gang med rydning af vores udearealer et par uger.

Udgangspunkt for planen er den gamle helhedsplan og arbejderne omfatter.

- Vi renoverer kloakker og får tiltrængt ny asfaltbelægning på veje og parkeringspladser.

- Vi får nye cykelparkeringer på terræn og overdækninger som ud for nr 13.

- Der kommer nye skure og indhegning til storskrald, og bedre forhold for sorteret affald i garagerne.

- Gårdene mellem blokkene renoveres.

De gamle asfaltarealer og nedslidte legeredskaber fjernes. Vi får nye græsarealer med plads til ophold og leg. Der kommer ny beplantning med flere blomstrende træer og buske.

Hvor lang tid tager det.

Arbejderne er beregnet til at være færdige omkring 1 juni 2024.

Vinteren kan drille og der er arbejder med græs, planter og toplag på asfalt der må vente på foråret.

Rækkefølge og varsling.

Der varsles løbende når arbejder igangsættes og vi arbejder i en gård ad gangen i følgende rækkefølge.

- Byggeplads er etableret ud mod Rovsingsgade ud for nr 41-51.

- Arbejder mellem nr 15 - 27. I gang.

- Arbejder mellem nr 27 - 51.

- Arbejder mellem nr 3 - 23.

- Arbejder mellem nr 3 – 11, 69 (Netto).

- Færdiggørelse efter byggeplads ud for nr 41-51.

Hvor kan man parkere sin cykel og bil.

Der arbejdes på en gård ad gangen, og varsles løbende når cykler skal fjernes og der bliver parkering forbudt.

Der er indkøbt flytbare cykelstativer, og der er mulighed for parkering på ejendommen i mindre omfang. Man skal regne med at parkering af biler i det omkringliggende kvarter er nødvendigt, indtil der er ny asfaltbelægning på vejene.

Entreprenøren arbejder på at åbne parkeringen igen så hurtigt som muligt, men man må påregne at det kan tage op mod 2 måneder i de enkelte afsnit, før der er ny asfalt på.

Hjemmesiden og havevandring.

Plan, oversigt over materialer, legeredskaber mv lægges løbende op på foreningens hjemmeside. Der vil blive inviteret til en havevandring på området når vi er lidt længere fremme med arbejdet.

02.10.2023

Med venlig hilsen

Hjørdis Sørensen Landskab mdl d.ark